|  |
| --- |
| Diario di lavoro |

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | SAM Trevano |
| Data | 2018-10-17 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi ho finito la convalidazione dei dati, la convalidazione ho deciso di farla interamente la client, per comodità e facilità. Dato che avevo già fatto tutta la convalidazione mentre l’utente compila il form mi è bastato unire tutto per controllare il tutto definitivamente quando schiaccia il bottone avanti.  Quando schiaccia il bottone cancella per cancellare il form faccio ricaricare la pagina ma questo è da rivedere. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| -Oggi avrei già dovuto iniziare la scrittura sui file csv |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| -Oggi avrei già dovuto iniziare la scrittura sui file csv, in ritardo di 2 ore |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Per la prossima settimana ho in programma di completare la convalidazione dei dati |